|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ToDO |  |
| 1주차  1.1~1.7 | - vivox sdk 권한 요청  - mci를 통한 보이스톡과 vivox 비교, 검토 |  |
| 2주차  1.8~1.14 | - vivox 권한 얻는대로 적용, 테스트(약1~2주)  - vivox와 mci보이스톡 성능 비교(약2주) |  |
| 3주차  1.15~1.21 | - vivox 권한 얻는대로 적용, 테스트(약1~2주)  - vivox와 mci보이스톡 성능 비교(약2주) |  |
| 4주차  1.22~1.28 | - room\_manager 세부내용 구현  - sql설치 후 db연동 사전준비 |  |
| 5주차  1.29~2.4 | - 서버 프레임워크 미구현 부분 제작  -> room\_manager, room, user 클래스부분  -> 보이스톡 구현 확정 및 적용 시작 |  |
| 6주차  2.5~2.11 | -> room\_manager에 보이스톡 적용  -> 캐릭터 키 입력 패킷 준비  -> 패킷 정의 |  |
| 7주차  2.12~2.18 | -> 로그인을 통한 첫 패킷 송수신 테스트  (임시 클라를 만들어 로그인 테스트 예정)  + DB 저장 구현, 계정생성 만들기 |  |
| 8주차  2.19~2.25 | -> 클라이언트 구현부분에 따른 패킷 송수신 테스트, 상세부분 구현 |  |
| 9주차  2.26~3.1 | 개강준비 (기숙사 입주) |  |