|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1  **클라이언트**  **프레임워크 제작** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  **정기회의** | 7  **★김우빈 생일★** |
| 8  **음성채팅 분석**  **MCI** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  **정기회의** | 14 |
| 15  **음성채팅 분석**  **vivox** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  **정기회의** | 21  **음성채팅 분석** |
| 22  **서버 프레임워크**  **제작** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  **정기회의** | 28 |
| 29  **애니메이션** | 30 | 31 | 2.1 | 2 | 3  **정기회의** | 4  **서버 프레임워크**  **제작** |
| 5  **패킷 정의** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  **정기회의** | 11  **클라이언트**  **프레임워크 제작** |
| 12  **지형, 오브젝트**  **배치** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  **정기회의** | 18  **애니메이션**  **패킷 정의** |
| 19  **DB 구현** | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  **정기회의** | 25  **지형, 오브젝트**  **배치** |
| 26  **캐릭터 테스트** | 27 | 28 | 3.1 | 2  **개강** | 3 | 4  **DB 구현** |