## Slide 1
2017182007 김우빈
2018182013 박동규
2020182044 황석주
Who’s The Tagger?
Notes: 안녕하세요 Who’s The Tagger? 팀의 기획 발표를 시작하겠습니다.
저는 발표를 맡게된 황석주 입니다.

## Slide 2
01
개요
02
게임 조작
03
기술적 요소 / 중점 연구분야
04
구성원 역할 분담
05
개발 내용 / 진행 현황
06
문제점 및 보완책
07
향후 개발 일정
08
데모 시연
cONTENTS
Notes: 목차는 다음과 같습니다~!

## Slide 3
01 개요 : 게임 소개
협동, 비대칭 서바이벌 게임
장르 |
15분 ~ 24분
플레이타임 |
술래 1명, 도망자 5명 총 6명
플레이 인원 |
여기에 우리 데모 사진 넣기!
Notes: 저희 게임은 5명의 생존자와 1명의 술래가 존재하는 협동, 비대칭 서바이벌 게임입니다.
6개의 컨셉이 다른 방으로 구성된 맵에서 각 역할별로 주어진 미션을 수행하여 승리로 이끌어야 합니다.
게임 내 시간대는 저녁부터 아침까지로 실제 플레이 시간 1분 당 게임에서 1시간이 흐르게 됩니다.
그래픽 컨셉은 귀여운 SD 캐릭터입니다.

## Slide 4
01 게임 소개 : 맵구조
맵 소개
피아노방
방송실
복 도 방
숲
교실
큐브
생존자, 술래가 모두 사용 가능한 문
생존자만 사용 가능한 비밀 통로
<맵 구조>
총 6~7개의 방으로 구성된 맵을 가지고 있다.
맵 전체 크기는 200x200
피아노방 (75x50)
특징 : 방 가운데 피아노를 기점으로 음악실 느낌을 하고 있다.
숲 (100x50)
특징 : 숲속에 오두막집이 여러 개 있으며 어두운 밤을 배경으로 한다.
복도방 (150x100)
특징 : 맵 중앙에 위치하며 각방을 연결하는 역할을 한다.
큐브 (50x100)
특징 : 큐브형식으로 된 방들이 모여있는 구조이다.
5. 교실 (100x50)
특징 : 학교 내 교실 거의 과학실과 유사한 구조를 가지고 있다.
방송실 (125x50)
특징 : 방송국의 방송실같은 느낌을 가지고 있으며 많은 숨을 공간을 제공하고 있다.
Notes: 맵 전체 크기는 200m x 200m로 6개의 다른 컨셉의 방들로 이루어져 있습니다.
각방의 컨셉은 다음과 같습니다.
각 방들은 문으로 연결되어 있으며 생존자만 사용 가능한 비밀통로도 존재합니다.

## Slide 5
02 게임 조작
조작법
W, A, S, D : 이동
SPACE : 점프
TAB : 플레이어 상태 바 , 맵보기
F : 상호작용
T : 채팅
F1, F2, F3, F4 : 술래 스킬
Notes: 캐릭터 조작은 기본적으로 WASD로 움직이고 마우스로 시점을 돌리고,
점프, 상태 바 확인, 상호작용, 채팅, 스킬 등의 조작을 할 수 있습니다.

## Slide 6
03 기술적 요소 및 중점연구분야
이름 | 기술적 요소 / 중점 연구 분야
박동규 | SSAO(Screen Space Ambient Occlusion)을 통한 사실감 있는 음영 표현 Normal mapping과 Parallax mapping의 사용으로 객체의 입체감을 표현 블러링(bluring)을 이용하여 부드러운 화면전환을 구현
황석주 | 애니메이션 블렌딩으로 부드러운 애니메이션 구현 PVS를 만들어 렌더링에 적용
김우빈 | IOCP를 이용한 효율적인 멀티 쓰레드 서버 구현 데이터베이스를 활용하여 사용자 데이터 관리
Notes: 기술적 요소 및 중점 연구 분야는 다음과 같습니다.

## Slide 7
04 역할 분담
이름 | 
박동규 | 
황석주 | 
김우빈 | 
Notes: 기술적 요소 및 중점 연구 분야는 다음과 같습니다.

## Slide 8
05 진행 현황
항 목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
서버 로직 제작 |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터베이스 연동 |  |  |  |  |  |  |  | 
애니메이션 |  |  |  |  |  |  |  | 
캐릭터, 지형 띄우기 |  |  |  |  |  |  |  | 
UI, 이펙트 적용 |  |  |  |  |  |  |  | 
캐릭터 컨트롤 |  |  |  |  |  |  |  | 
서버,클라 동기화 |  |  |  |  |  |  |  | 
인게임 오브젝트 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
미니게임 적용 |  |  |  |  |  |  |  | 
SSAO |  |  |  |  |  |  |  | 
PVS(Potentially visible set) |  |  |  |  |  |  |  | 
버그 테스트 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  | 
박동규 | 
김우빈 | 
황석주 | 
클라팀 | 
모두 | 
진행률 : 100%
진행률 : 100%
진행률 : 100%
진행률 : 100%
진행률 : 100%
진행률
0%
진행률 : 100%
Notes: 역할 분담 및 일정은 이렇게 됩니다.
중간 발표에는 서버와 데이터베이스 연동을 하고,
맵 안에서 캐릭터들이 애니메이션되어 움직일 수 있게 할 예정입니다.

## Slide 9
08 QnA
Q n A

## Slide 10
감사합니다.